（公表用）

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針（イメージ）

記載例にはありませんが、地域の特徴がでるよう具体的な数値や取組を記載するなど工夫してください。

～当面５年間（H31～H35）の考え方～

音威子府村

　本村の森林面積は23,685ヘクタールで、総面積の86％を占めており、その内訳は、村有林が678ヘクタール、北海道大学北方圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部中川研究林が管理する森林（以下「中川研究林」という。）が7,679ヘクタール、中川研究林以外の私有林が919ヘクタール、道有林が14,409ヘクタールあります。村では、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に向けて、これまで国や道の森林整備事業予算や村単独予算などにより森林の整備を進めてきましたが、木材価格の低迷による森林所有者の経営意欲の低下や森林所有者の不在村化、相続による世代交代などから整備が行き届かない森林の増加が懸念されます。このため、本村では、国から譲与される森林環境譲与税を有効に活用して、次の方針に基づき、適切な森林の整備やその促進につながる取組を計画的かつ効果的に進めます。

１　森林整備の推進

　本村の私有林では、森林経営計画を作成し、所有者自らが整備を進めている森林は5割（調査・研究を主目的とした中川研究林を除く）（全国：3割）を占めており、計画的な森林の整備が進められています。このため、一部の整備が行き届かない森林の所有者に対しては、村や意欲と能力のある林業経営者などに森林の経営・管理を委ねるよう働きかけるとともに、経営計画を作成している森林については、森林環境譲与税を活用して森林の整備を一層推進し、地球温暖化や山地災害の防止に貢献する森林整備を推進します。

２　人材育成・担い手確保

　村内で森林整備事業等を実施し、北海道林業事業体登録制度に登録している事業者は２社ありますが、就業者の高齢化が進むとともに、新規就業者の確保が難しい状況にあります。このため、担い手対策協議会及び北海道立北の森づくり専門学院と連携を図りながら、新規就業者の確保や通年雇用化の促進、就業環境の改善など、林業就業者の安定確保に向けた取組を進めます。

３　木材利用の促進

　村内のアカエゾマツ、カラマツなどの人工林資源は利用期を迎える中、村内には製材工場がなく、伐採木の多くは輸送用資材の原料として近隣の市町村へ出荷されています。このため、村内産人工林材の付加価値向上を図るため、村内の公共施設や民間施設の木造化・木質化を進めるとともに、林地未利用材の効率的な集荷を進め、木質バイオマスの利用を促進します。

４　普及啓発

　土砂災害の防止など森林の果たす役割や森林整備の必要性などについて、村内の住民はもとより都市住民の理解の促進を図るため、村有林を活用した森林環境教育や植樹活動のほか、都市住民と交流する木育活動などを進めます。

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針の検討（案）

～当面５年間（H31～H35）の考え方～

音威子府村

■譲与税額（H31～H33：906千円／年　H34～H35：1,361千円／年

合計：5,440千円／5年）

■森林整備の推進

◇森林整備の実施体制

　　・村内で森林整備事業を実施している登録林業事業体の数：

（造林）0事業体　（素材生産）0事業体　（両方）2事業体

◇森林経営管理制度

・意向調査対象（見込み）　面積：　　49ha　所有者数：　　44名

　・意向調査実施時期：　　平成31年　６月　１日～　　平成32年　３月

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施内容 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 計 | 36年度以降 |
| 意向調査 | 実施面積実施人数 | 49ha44人 | ha人 | ha人 | ha人 | ha人 | 49ha44人 | ha人 |
| 事業費 | 10千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 10千円 | 千円 |
| その他 | 内容：内容： | 千円千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

・経営管理権集積計画の基礎調査等： 平成32年　6月～平成36年　3月

　・経営管理権集積計画の同意取り付け、公示：平成32年　6月

◇森林整備及びその促進

村有林は除く

491ha／919ha

|  |  |
| --- | --- |
| 実施内容 | 事業費(千円) |
| 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 計 |
| 森林整備 | 水準目標を定めた森林整備事業（間伐事業） | 　ha千円 | 　ha千円 | 　ha千円 | 10　ha2,000千円 | 　ha千円 | 10　ha2,000千円 |
|  | うち、市町村森林経営管理事業（事業名、事業量、事業費） |  　ha千円 |  　ha千円 |  　ha千円 |  　ha千円 |  　ha千円 | 　ha千円 |
| その他森林整備事業 | 内容：林地台帳システム更新 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 880 |
| 内容： |  |  |  |  |  |  |
| 森林整備の促進 | 人材育成･担い手確保 | 内容： |  |  |  |  |  |  |
| 内容： |  |  |  |  |  |  |
| 木材利用の促進 | 内容： |  |  |  |  |  |  |
| 内容： |  |  |  |  |  |  |
| 普及啓発 | 内容： |  |  |  |  |  |  |
| 内容： |  |  |  |  |  |  |
| 基金積立 | 720 | 730 | 730 | -815 | 1,185 | 2,550 |
| 合　　計 | 906 | 906 | 906 | 1,361 | 1,361 | 5,440 |